Teilnehmer: / Daniel Bersenkowitsch, / Andreas Denkmayr, / Gerald Irsiegler
Autor des Protokolls:
Dauer: 13:30 – 15:00
Menüpunkte: / Review des Fortschritts beim Übungskatalog / Besprechen der Arbeit bis nächste Woche / Durchgehen der Datenbank
Inhalt: / Übungskatalog zeigte eine Liste von mehreren Übungen an. / Es wurde zuerst beschlossen, dass bis nächste Woche die ErstelleUserActivity fertiggestellt wird. Später wurde per Whatsappmessage stattdessen mitgeteilt, dass die erste Iteration (Übungskatalog) bis 30.10.2015 fertiggestellt werden soll. / Die Datenbank wurde gemeinsam gesprochen wie Trainingssession abzuspeichern sind. / Am 30.10 kam wegen Terminkollisionen keine Besprechung zusammen.
Bemerkungen und Kommentare:
Zusammenfassung: Bis 30.10.2015 wird der Übungskatalog fertigstellt.