Teilnehmer: / Daniel Bersenkowitsch, / Andreas Denkmayr, / Gerald Irsiegler
Autor des Protokolls: Andreas Denkmayr
Dauer: 13:30 – 15:00
Menüpunkte: / Review des Fortschritts beim Übungskatalog / Besprechen der Arbeit bis nächste Woche / Durchgehen der Datenbank
Inhalt: / Übungskatalog zeigte eine Liste von mehreren Übungen an. / Es wurde zuerst beschlossen, dass bis nächste Woche die ErstelleUserActivity fertiggestellt wird. Später wurde per Whatsappmessage stattdessen mitgeteilt, dass die erste Iteration (Übungskatalog) bis 30.10.2015 fertiggestellt werden soll. / Die Datenbank wurde gemeinsam gesprochen wie Trainingssession abzuspeichern sind. / Am 30.10 kam wegen Terminkollisionen keine Besprechung zusammen. / ++ / Userdaten werden in key/value-Tabelle gespeichert. / Iterationen(Meilensteinliste) sollen erstellt werden. / Art des Datenbankzugriffs soll verändert werden → Howto: Folien werden vom Herr. Prof. Stütz zur Verfügung gestellt. / Android-Hilfe: udacity.com → Kurse zur Hilfe ansehen / Herr. Prof. Stütz schlag vor IntelliJ Ultimate zu verwenden, wird aber nicht wahrgenommen, da wir uns bereits auf Android Studio festgelegt haben. / Die GUI soll für diese Iteration „perfektioniert“ werden. (Schöne Steuerelemente, schickes design) / Nächsten Iterationen: / • Datenbankstruktur neu überarbeiten / GridView einbauen bei Übungskatalog / ERD Erstellen / SQLightHelper verwenden / • Systemarchitektur / Package Diagram / Klassendiagramm / • Eingabe des Profils / ++
Bemerkungen und Kommentare:
Zusammenfassung: Bis 30.10.2015 wird der Übungskatalog fertigstellt.