Teilnehmer: / Daniel Bersenkowitsch (Schriftführer), / Andreas Denkmayr, / Gerald Irsiegler / Thomas Stütz
Autor: Daniel Bersenkowitsch
Dauer:
Menüpunkte: / Konzept zur Erstellung von Trainingsplänen / API Level updaten / Dateneinspeisung
Inhalt: / Darstellungen des Konzepts zur Erstellung von Trainingsplänen ersichtlicher machen um sich besser darin zurechtzufinden. Neuüberarbeitung fällig. / Protokolle updaten bei mündlichen Ausmachungen, Protokolle immer mitführen. / Landscapemodus = fullscreen beim Video. / Pflichtenheft updaten! / Immer mitschreiben was braucht man, was braucht man nicht?! / Tablet abholen von Herrn Prof. Thumfahrt um die App darauf zu testen. / Neue Farbschemen werden ausprobiert. / Neuartige „coole“ Sachen laufen nicht auf unserem API level / Usereingabe fortschritt vorgeführt. Für MaterialDesign API level 21 updaten! Das gesamte Projekt neu anlegen – Die Zielgruppe hat eher neuere Apps – daher updaten. / Nächste Iteration: / • Dateneinspeisung in die Datenbank. Bis 18.01.15 / • API level auf 21 updaten! 18.01.15 / • Usereingabe fertigstellung Bis 18.01.15 / • Trainingsplan generieren Konzept ordentlich formulieren. Bis 18.01.15 / • Icons erstellen 18.01.15 / • ERD erstellen 18.01.15 / • Codereview geplant
Bemerkungen und Kommentare: /
Zusammenfassung: /